Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Hospital de Especialidades Verapaz

Sistema de gestión de expediente clínico y administrativo

Seminario de Tecnología de Información

ESTRUCTURA DEL SISTEMA Y REQUERIMIENTOS

- Tipo de sistema y visión general

Sistema web: acceso desde navegador en recepción, consultorios, farmacia y administración, sin instalar nada en cada equipo, con roles diferenciados por usuario.

Arquitectura de alto nivel (3 capas):

- Frontend web (interfaz de usuario)

- Backend / API (lógica, reglas de negocio, autenticación y permisos)

- Base de datos (expedientes, pacientes, facturación)

Stack tecnológico definitivo (servidor/hosting: pendiente de definir):

- Frontend: React

- Backend: Node.js + Express

- Base de datos: PostgreSQL

- Autenticación: inicio de sesión con roles (Administrador, Recepción, Enfermería, Facturación, Farmacia), JWT y tokens de acceso temporal (ver Módulo 8 — Seguridad y Roles)

- Control de versiones: Git + GitHub (una versión/tag por cada entrega de 10 días, para poder hacer rollback de código si una versión falla).

- Servidor / Hosting: pendiente de definir (local en el hospital vs. nube) — se acordará en una próxima entrega.

- Módulos del sistema

Definidos a través de lo solicitado de parte del cliente y la ficha de "Ingreso y Egreso" del hospital:

- Registro y Admisión de Pacientes (paciente nuevo / paciente ya existente)

- Expediente Clínico (diagnóstico confidencial, cifrado)

- Tratamiento y Medicamentos Intrahospitalarios

- Clientes Referidos (médicos externos que refieren pacientes)

- Área Financiera: Facturación Hospital y Facturación Farmacia (submódulos)

- Farmacia: inventario y facturación propios (módulo independiente, visión a futuro)

- Bitácora de Visitas / Enfermería

- Seguridad y Roles de Usuario

- Reportes administrativos y financieros

- Actores del sistema

  - Administrador — único con acceso permanente al diagnóstico confidencial; asigna y reasigna las funciones del sistema (registro, facturación, bitácora de visitas, etc.) al personal disponible, según el criterio del hospital; genera y distribuye tokens de acceso temporal (de corta duración, 5-15 minutos) para autorizar consultas o modificaciones sensibles; puede otorgar a ciertos usuarios el permiso de autogenerar sus propios tokens.

  - Recepción / Admisión — registra datos básicos del paciente, genera cobros y facturas, registra visitas y atenciones

  - Personal de consulta / médico — registra todos los datos y el diagnóstico directamente durante la consulta; para guardar o ver el diagnóstico necesita un token de acceso temporal, otorgado por el Administrador o autogenerado si el Administrador le dio ese permiso.

  - Enfermería / Secretaría — puede registrar visitas y atenciones si el Administrador le asigna esta función (independiente de Recepción/Admisión, según disponibilidad de personal).

  - Facturación — puede generar cobros y facturas si el Administrador asigna esta función a un usuario distinto de Recepción/Admisión.

  - Farmacia — registra venta de medicamentos, aquí es un modulo diferente con sus propios submodulos

Nota: las funciones de facturación, bitácora de visitas y registro de pacientes pueden asignarse a un mismo usuario o distribuirse entre distintos usuarios; la asignación final queda a criterio del Administrador, según la disponibilidad de personal del hospital.

- Metodología: Scrum

Se propone Scrum porque el sistema tiene módulos bien separados (cada uno puede tratarse como un sprint o un conjunto de historias de usuario), permite mostrar avances de forma incremental, y porque los requerimientos funcionales definidos en este documento se convierten directamente en historias de usuario, que a su vez sirven de base para los diagramas de actividades.

- PRIMER BORRADOR DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Módulo 1. Registro y Admisión de Pacientes

Actor(es): Recepción / Admisión

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registrar un paciente nuevo, capturando: nombre completo, dirección, lugar y fecha de nacimiento, teléfono, edad, sexo, estado civil, ocupación, religión, nacionalidad, DPI, nombre del cónyuge, nombre del padre y de la madre, contacto de emergencia y parentesco. | Alta |
| RF-02 | Buscar y seleccionar un paciente ya existente en lugar de crear un registro nuevo. | Alta |
| RF-03 | Generar un número de historia clínica único para cada paciente en el momento del registro. | Alta |
| RF-04 | Validar que no se creen registros duplicados de un mismo paciente (por ejemplo, verificando el DPI antes de guardar un "paciente nuevo"). | Alta |
| RF-05 | Registrar fecha y hora de ingreso, servicios solicitados, referido de/por (institución o médico) e impresión clínica de ingreso. | Alta |
| RF-06 | Registrar fecha y hora de egreso, diagnóstico de egreso (con código), complicaciones (con código) y operaciones realizadas (con código). | Alta |
| RF-07 | Registrar la sección de maternidad cuando aplique (No. de hijo, fecha, hora, sexo, condición de egreso del bebé). | Media |
| RF-08 | Registrar la condición de egreso (curado, contraindicado, referido a otra institución, mejorado, fallecido antes/después de 48 hrs, autopsia sí/no) y causa de muerte cuando aplique. | Alta |
| RF-09 | Permitir exportar o imprimir la ficha del paciente en formato PDF. | Media |

Módulo 2. Expediente Clínico / Diagnóstico Confidencial

Actor(es): Administrador / Consulta

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-10 | El diagnóstico clínico debe almacenarse cifrado en la base de datos. | Alta |
| RF-11 | Solo el rol Administrador puede ver el diagnóstico completo. | Alta |
| RF-12 | Los demás roles (consulta) solo pueden ver datos básicos del paciente, sin acceso al diagnóstico. | Alta |

Módulo 3. Tratamiento y Medicamentos Intrahospitalarios

Actor(es): Enfermería / Médico

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-13 | Registrar los medicamentos y procedimientos aplicados o consumidos por el paciente durante su estadía en el hospital. | Alta |
| RF-14 | Cada medicamento intrahospitalario registrado debe poder asociarse a un costo, para alimentar el módulo financiero. | Media |
| RF-15 | Distinguir entre medicamento consumido durante el tratamiento intrahospitalario (se carga directamente al expediente/costeo del paciente) y medicamento vendido directamente por Farmacia (se factura de forma independiente). | Alta |
| RF-35 🆕 | Permitir que el médico llene una receta médica durante la consulta, indicando medicamento, dosis, indicaciones y duración del tratamiento. | Alta |
| RF-36 🆕 | Generar la receta médica en formato PDF para imprimirla y entregarla físicamente al paciente. | Media |

Módulo 4. Clientes Referidos

Actor(es): Recepción / Administrador

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-16 | Registrar, para pacientes referidos, el nombre del médico que refiere y el precio o comisión asociada a ese médico. | Media |

Módulo 5. Área Financiera (Facturación y Costeo)

Actor(es): Facturación

Submódulo 5.1. Facturación Hospital

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-17 | Calcular el costo total del servicio hospitalario, separando costo hospital y costo post-tratamiento intrahospitalario. | Alta |
| RF-18 | Registrar la forma de pago: transferencia o efectivo. | Alta |
| RF-19 | Evitar la duplicación o pérdida de información entre registro, costeo y cobro (proceso conectado, no aislado). | Alta |

Submódulo 5.2. Facturación Farmacia

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-20 | Recibir automáticamente del módulo de Farmacia el detalle de cada venta realizada, para generar la facturación de farmacia de forma independiente a la facturación hospitalaria. | Alta |
| RF-21 | Generar un reporte financiero consolidado que muestre, por separado y en conjunto, los ingresos del hospital y los ingresos de farmacia. | Alta |

Módulo 6. Farmacia (módulo independiente, visión a futuro)

Actor(es): Farmacia

El hospital contempla operar su propia farmacia con inventario y facturación propios, independientes del resto del sistema.

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-22 | Registrar el inventario de medicamentos (nombre, tipo, presentación, cantidad en stock, fecha de vencimiento, proveedor). | Alta |
| RF-23 | Registrar entradas de medicamentos al inventario (compras o recepción de proveedores). | Alta |
| RF-24 | Registrar salidas de medicamentos del inventario (venta directa o uso intrahospitalario), actualizando el stock automáticamente. | Alta |
| RF-25 | Alertar cuando el stock de un medicamento esté por debajo del mínimo establecido. | Media |
| RF-26 | Alertar sobre medicamentos próximos a vencer. | Media |
| RF-27 | Generar su propia facturación por cada venta realizada, independiente de la facturación del hospital. | Alta |

Módulo 7. Bitácora de Visitas

Actor(es): Enfermería / Secretaría

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-28 | Permitir que enfermería o secretaría registren cada visita o consulta realizada al paciente, dejando constancia de qué se hizo y quién lo hizo. | Media |

Módulo 8. Seguridad y Roles

Actor(es): Administrador / Todos los usuarios

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-29 | Requerir inicio de sesión con usuario y contraseña para cualquier acceso al sistema. | Alta |
| RF-30 | Manejar roles de usuario con distintos niveles de acceso (Administrador, Recepción, Consulta, Enfermería, Facturación, Farmacia). | Alta |
| RF-32 🆕 | Permitir que el Administrador asigne, combine o redistribuya funciones (registro, facturación, bitácora de visitas, etc.) entre los usuarios, según la disponibilidad de personal del hospital. | Alta |
| RF-33 🆕 | Generar tokens de acceso temporal (de corta duración) que autoricen a un usuario a consultar o modificar el diagnóstico confidencial u otras acciones sensibles. | Alta |
| RF-34 🆕 | Permitir que el Administrador otorgue a determinados usuarios (por ejemplo, médicos) el permiso de autogenerar sus propios tokens de acceso temporal; los demás usuarios deben solicitarlo al Administrador. | Alta |

Módulo 9. Reportes

Actor(es): Administrador

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-31 | Generar reportes administrativos y financieros (ingresos, egresos, facturación por período) para apoyar la toma de decisiones. | Media |

- Primer borrador de Requerimientos No Funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad | La información del diagnóstico clínico debe almacenarse cifrada y ser accesible solo por el rol Administrador. |
| RNF-02 | Seguridad | El sistema debe validar credenciales antes de otorgar acceso a cualquier módulo. |
| RNF-03 | Confiabilidad | El sistema debe contar con respaldo (backup) periódico de la base de datos para evitar pérdida total de información. |
| RNF-04 | Usabilidad | La interfaz debe ser simple e intuitiva para personal no necesariamente técnico (enfermería, recepción). |
| RNF-05 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del hospital. |
| RNF-06 | Integridad de datos | El sistema debe evitar el ingreso de datos incompletos en los campos críticos del expediente (validaciones en formularios). |
| RNF-07 | Rendimiento | Las búsquedas de pacientes ya existentes deben responder en un tiempo razonable (menos de 2-3 segundos). |
| RNF-08 | Auditoría | El sistema debe registrar qué usuario realizó cada acción crítica (ingreso, egreso, cambios de diagnóstico), para trazabilidad. |
| RNF-09 | Escalabilidad | El diseño de base de datos debe permitir agregar nuevos módulos en el futuro sin rediseñar todo el sistema. |
| RNF-10 | Trazabilidad | El sistema debe mantener un registro histórico (kardex) de los movimientos de inventario de farmacia: entradas, salidas y ajustes. |
| RNF-11 | Confidencialidad | El sistema debe tratar los datos de salud del paciente como información sensible, restringiendo su acceso conforme a los roles definidos, más allá del diagnóstico (historial médico completo). |
| RNF-12 🆕 | Seguridad | Los tokens de acceso temporal deben expirar automáticamente tras un tiempo definido (ej. 5-15 minutos) y no deben ser reutilizables una vez expirados o consumidos. |
| RNF-13 🆕 | Confiabilidad | El sistema debe usar transacciones de base de datos que permitan revertir (rollback) una operación completa si alguno de sus pasos falla (ej. registro + costeo + factura), evitando datos incompletos o inconsistentes. |